Formato PMI 4B. Issue Log diligenciado - ejemplo simulado

ISSUE LOG

| Project Title: | CeluMarket | Date Prepared: | 26/09/2026 |
| --- | --- | --- | --- |

| Issue ID | Category | Issue | Impact on Objectives | Urgency |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISS-001 | Calidad documental | Ejemplo: evidencia sin identificación de versión. | Dificulta trazabilidad y aceptación. | Media |
| ISS-002 | Interfaz | Ejemplo: desplazamiento horizontal general a 360 px. | Afectaría RNF01 y uso móvil. | Alta |
| ISS-003 | Pruebas | Ejemplo: re-prueba no adjunta tras una corrección. | Impide demostrar cierre de defecto. | Alta |
| ISS-004 | Documentación | Ejemplo: nombre de una función no coincide entre modelo y requisito. | Puede crear inconsistencia de alcance/modelos. | Media |

| Responsible Party | Actions | Status | Due Date | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QA | Renombrar evidencia y completar versión en registro. | En verificación | Antes del siguiente ciclo | Ejemplo simulado. |
| UX / DEV | Ajustar CSS, repetir prueba a 360/768/1366. | Asignado | Antes de versión candidata | Ejemplo simulado. |
| QA / DEV | Ejecutar re-prueba y adjuntar evidencia. | Abierto | Mismo ciclo | Ejemplo simulado. |
| AN | Unificar nomenclatura y auditar referencias afectadas. | Asignado | Antes de entrega 2 | Ejemplo simulado. |

Nota. Los cuatro registros son ejemplos didácticos de diligenciamiento.