Formato PMI 1B. Quality Management Plan diligenciado para CeluMarket

QUALITY MANAGEMENT PLAN

| Project Title: | Planificación del proyecto de software CeluMarket | Date Prepared: | 26/09/2026 |
| --- | --- | --- | --- |

Quality Roles and Responsibilities

| Role | Responsibilities |
| --- | --- |
| 1. GP | Aprueba el plan, coordina auditorías, comunica responsabilidades y decide si un hallazgo requiere control de cambios. |
| 2. QA | Define/actualiza métricas, diseña y ejecuta pruebas, registra evidencias e incidencias y verifica correcciones. |
| 3. AN / UX / DEV | AN mantiene trazabilidad; UX revisa adaptación/usabilidad; DEV implementa criterios, corrige defectos y prepara versiones. |
| 4. PL / CF / Cliente | PL evalúa impacto temporal; CF impacto económico; Cliente participa en validación y aceptación. |

Quality Planning Approach

La calidad se planifica a partir de la línea base, RF01-RF12, RNF01-RNF07, EDT, cronograma y criterios de aceptación. Se utilizan métricas MC01-MC12, reuniones definidas, plantillas PMI y un Registro de Pruebas propio. El seguimiento es semanal y por hitos/ciclos de prueba.

Quality Assurance Approach

QA y GP realizan revisiones de trazabilidad, aplicación de criterios, identificación de versión, cierre de acciones y consistencia documental. Se usa Quality Audit y se documentan buenas prácticas, áreas de mejora y deficiencias.

Quality Control Approach

QA ejecuta pruebas funcionales RF01-RF12, técnicas RNF01-RNF05/RNF07, regresión y verificación de publicación RNF06. Toda prueba registra esperado, obtenido, evidencia, versión y resultado. No se aceptan defectos bloqueantes abiertos.

Quality Improvement Approach

Los hallazgos se registran, analizan y corrigen. Se repiten las pruebas afectadas, se evalúa recurrencia y se documentan lecciones aprendidas. Los cambios sobre líneas base siguen el control de cambios de la primera entrega.