Formato PMI 2B. Quality Metrics diligenciado para CeluMarket

QUALITY METRICS

| Project Title: | CeluMarket | Date Prepared: | 26/09/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Item | Metric | Measurement Method |
| MC01 | Cumplimiento funcional | 12/12 RF satisfactorios = 100 % | Ejecutar casos RF01-RF12; registrar versión, evidencia y resultado. |
| MC02 | Cumplimiento no funcional | 7/7 RNF con evidencia satisfactoria = 100 % | Ejecutar pruebas técnicas, publicación y revisión RNF. |
| MC03 | Trazabilidad | 19/19 requisitos con prueba, versión, evidencia y resultado = 100 % | Cruzar matriz RF/RNF con Registro de Pruebas. |
| MC04 | Adaptación | 3/3 anchuras: 360, 768, 1366 px | DevTools + inspección de menú, tarjetas, formulario y carrito. |
| MC05 | Compatibilidad | 3/3 navegadores | Recorrer navegación, búsqueda, favoritos y carrito en Chrome, Edge y Firefox. |
| MC06 | Rendimiento | 3/3 cargas <= 3 s | Sin caché, 10 Mbps, 50 ms; registrar equipo y navegador. |
| MC07 | Teclado/accesibilidad | 0 bloqueos; foco visible y mensajes comprensibles | Recorrido manual con teclado y validación de errores. |
| MC08 | Datos | 20/20 registros válidos; 0 duplicados de ID | Revisar JSON, imágenes, precios y diccionario de datos. |
| MC09 | Carrito RF10 | Subtotal 2.800.000; descuento 300.000; total 2.500.000 | Caso funcional con dos Samsung de 1.000.000 y otro de 800.000. |
| MC10 | Bloqueantes | 0 defectos bloqueantes abiertos | Revisar Issue Log antes de publicación y aceptación. |
| MC11 | Compilación/publicación | Versión candidata compila y URL funciona | Angular build + recorrido desde equipo externo. |
| MC12 | Consistencia documental | 0 contradicciones críticas | Auditar alcance, modelos, pruebas, manual y versión. |